武汉亚洲心脏病医院

武汉亚洲心脏病医院适应性改造项目

三层CCU空调管道和末端设备改造工程

招标文件

二〇二五年五月

招标人：武汉亚洲心脏病医院

测量师：瑞杰历信行（北京）数据科技有限公司

目  录

- 招标事项公告

- 投标书及附录

投标书

附录一 法定代表人授权书（法定代表人身份证明）

附录二 投标人基本情况表及资格证明文件

附录三 投标人2022年至2024年主要工程业绩资审表

附录四 主要项目机构成员情况介绍

附录五 近三年财务状况

附录六 诉讼及不良行为记录

附录七 售后服务表

附件八 商务偏离表

附录九 承诺书

附录十 招标文件中要求投标人提供的其他证明材料和投标人认为必要的材料

- 合同协议书及合同条款

- 技术标准及要求

- 改造范围平面示意图

- 招标事项公告

- 招标事项公告

| 序号 | 项 目 名 称 | 招 标 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 武汉亚洲心脏病医院适应性改造项目三层CCU空调管道和末端设备改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 武汉市江汉区，京汉大道与单洞路交汇处京汉大道753号武汉亚洲心脏病医院 |
| 3 | 招标范围 | 投标人需根据本工程技术要求、改造范围及现场踏勘自行深化方案及图纸，带方案及深化图纸进行投标报价。 武汉亚洲心脏病医院三层CCU空调管道和末端设备改造工程所产生的一切工作内容，具体详见技术要求。 上述施工范围中，招标人有权取消本招标文件内任何工程项目，和另行安排承造，投标人不得异议或因投标项目的减少要求额外索偿。 |
| 4 | 招标人 | 武汉亚洲心脏病医院 |
| 5 | 招标代理机构 | 瑞杰历信行（北京）数据科技有限公司 |
| 6 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 7 | 工期要求 | 工期：60个日历天 计划开工日期：具体开工日期以业主/监理工程师指令为准。 工期已充分考虑： - 组织及通过竣工验收所需要的时间（含竣工整改时间）、冬雨季施工、施工进退场时间、交叉施工造成的作业降效、提交足够的竣工资料及记录至业主满意所需时间； - 星期六、星期日及法定假期（含春节）； - 可能出现的各种规模的下雨、下雪、高温天气、停水、停电、工地及周边环境等影响因素； - 设计变更洽商/签证对工期的影响； - 劳务市场变化的影响。 |
| 8 | 质量要求 | 合格，符合国家、当地政府、行业法规的要求，满足相应的工程质量验收标准，以其中要求高者为准。 |
| 9 | 质保要求 | 质保期：质量保修期为伍年，自本工程竣工验收合格次日起计算。 保修范围：本工程项下所有施工内容及为完成本工程所需的一切工作均在保修范围。 |
| 10 | 资质要求 | - 本次招标要求投标人须具备独立法人资格、国家建设行政主管部门颁发的法定施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 - 具有类似工程项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力； - 企业具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期。 - 投标人投标联系人和项目经理均为投标人正式员工，并能够提供社保等有效证明。 - 投标人及项目经理没有因为违法、被政府职能部门处罚而造成无法履约或合同备案等类似法律情况。 - 近三年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 11 | 合同形式及计价原则 | 合同形式为深化后图纸及工料规范总价包干。其中： - 包含在合同总价内的工程的品质和数量乃以合同图纸所绘画和技术要求所描述的为准，任何在投标时提供的工程量清单内的数量均不是本合同的一部分，凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同总价内，包括但不限于不能或缺的所有附带工作及费用、深化设计、施工风险、施工组织设计、协调、配合、施工、测量、验收、测试、管理、维护、保险、利润、税金、基金、风险、责任、缺陷修复和保修等和政策性文件规定的所有费用和一切责任，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。除因变更及本合同约定可调整的情形外，合同总价一概不予调整，亦不会因施工条件的变化、人工、物价、疫情防控、保险政策变动、费率或汇率之变动或任何调价文件之要求而调整。 本招标工程实行工程量清单的计价原则，投标人须根据自身深化设计方案申报具体工程量清单项和采用综合市场单价计价。投标人可根据招标文件中规定招标人应做的工作及工程的实际情况及对实施工作的理解增加投标人认为需要的项目，确定组价，并计入投标总价，此费用在结算时不予调整。招标人鼓励投标人在按本招标文件要求组成投标价格时，依本款的要求，在保证不低于其个别成本的基础上，就本工程各项工作的工料机耗量水平、工料机价格水平、各类费用标准和企业（总部）管理费、利润等做切合自身实力的竞争性考虑。 |
| 12 | 付款方式： | 按月进度进行支付： - 合同签订后10个工作日支付合同金额30%作为预付款； - 完成验收交付，且正式上报结算后，支付实际已完合格工程价款的55%； - 结算完成支付至结算金额的97%； - 剩余结算价款的3%作为质保金，质量保证金在保修期满时予以返还； |
| 13 | 投标文件提交方式及具体要求 | 提交方式及提交内容： - 投标文件以电子邮件形式提交，包括可编辑版1份，签字盖章版彩色扫描件1份 - 投标邮件格式：“武汉亚洲心脏病医院-三层CCU空调管道和末端设备改造招标-投标人名称”打包文件； - 技术标中须放入不含价格的清单； - 经济标与技术标分别打包，于同一邮件中发送； 联系人：夏淑云 联系人电话：027-84788999转拨分机号 81000 联系人电子邮箱：76132919@qq.com 联系人微信号：76132919 |
| 14 | 提交报价文件截止时间 | 2025年 05 月 27 日 17 时 00 分前 |
| 15 | 投标有效期 | 120天 |
| 16 | 投标人提疑及回复时间 | 投标人对本次招标文件内容有疑问需要澄清的事项，请于2025年05月 22 日17时前，将问题发至招标事项公告第15项指定邮箱。 招标人统一回复后发予各投标人。 |
| 17 | 现场踏勘 | 投标人联系招标人进行现场踏勘。踏勘时须按照医院相关管理要求。 |
| 18 | 开标、评标 | - 开标由招标人自行组织开标，且只对符合开标条件要求的投标文件开标。 - 招标人有权选择中标单位，不属于最低价的，无需向其他投标单位说明或解释。 - 开标后直到中标通知书发出止，凡属于审查、澄清、评价等，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。 - 构成本招标文件的各个组成部分的文件都是有关各方的智力劳动成果，未经招标人书面许可，投标人不得擅自复印和用于为本招标工程所需的其他目的。 |
| 19 | 商务报价特别说明 | - 水电费由招标人承担，投标人不需另行申报； - 建筑垃圾清运由投标人负责按招标人要求每日清运出场。若投标人未能按照招标人要求进行清运，由招标人另行安排清运产生的额外的费用及一切损失，均由投标人承担。 |
| 20 | 合同授予标准 | 招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。 |
| 21 | 招标人权利 | 招标人在发出中标通知书指定中标人签订施工合同之前任何时候均有绝对权利接受或拒绝任何投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。 招标人保留于回标后与任何投标人进一步议标的权利。 |
| 22 | 中标通知 | - 决标后由招标人发出《中标通知书》通知中标人和招标人签署施工合同。 - 《中标通知书》一经发出即有法律效力，并将成为施工合同的组成部分。中标人应在规定的时间内和招标人正式签订承包合同协议书。 - 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。 - 投标人在收到《中标通知书》成为中标人后，即须按照招标人指示进场安排施工。 |
| 23 | 合同签署 | - 合同协议书经招标人、中标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司印章后立即生效。 - 如中标人在《中标通知书》规定的期限内不能与招标人签订合同协议书，按自行放弃处理；招标人有权从原未中标人中重新选择中标人或重新招标，投标人不得提出异议。 |

- 投标书及附录

- 投标书

投 标 书

武汉亚洲心脏病医院适应性改造项目

三层CCU空调管道和末端设备改造工程

由：（投标人）：

注: 在任何情况下, 投标人必须在此填写其营业执照的编号和签发日期:

编号:	                               日期:

致:	  武汉亚洲心脏病医院   （招标人名称）

- 经视察中华人民共和国武汉亚洲心脏病医院项目的施工现场, 以及审查招标事项公告内容、投标书、工程规范和技术说明、工程清单和综合总计并结合自身深化图纸之后, 我们愿按照上述招标文件, 按人民币（大写）                          元（小写）RMB                元的金额，或按上述有关合同文件细则所确定的其他金额, 承担上述武汉亚洲心脏病医院三层CCU空调管道和末端设备改造工程，包括但不限于深化设计、交付深化设计施工图及施工安装记录、竣工档案、物料供应、制造、运送、安装、测试及维修的所有费用、税项(包括进口关税)等。

- 一旦我们中标，我们保证按招标人规定的工期         日历天内完成并移交全部工程。

- 如果我们的标书被接受, 我们同意根据本招标文件所述，就上述之工程正式成为本项目承包人。我方将向招标人保证确保工程质量达到 合格 标准，并符合现行国家规范要求。

- 项目经理为　　　　　　，后附证书复印件。

- 我们完全理解并满足招标文件的要求，如有不符合招标文件要求的以招标文件为准。

- 我们承诺不会把本投标价格告知其他投标人。

- 我们同意在规定的投标截止日期起的 120 天内遵守本投标书。在此期限届满之前, 本投标书仍然对我们具有约束力, 并可随时被接受。

- 直至制订并按招标人与中标人签署正式协议书前, 如果本投标书根据上述第 7条约定的时限内被接纳时, 将成为我们与招标人之间具有约束力的承包合同。

投      标     人：        　　　　　           　　　　　　　　               （盖章）

法  定  代  表 人：　  　　　　　　　　           　　　　               （签字或盖章）

签  署  人  姓 名:　  　　　　　　　　                                   　（正楷字体）

投标人注 册 地 址:

联  络  人  姓 名:

联  络  人  职 务:

联   络   电   话:

传   真   号   码:

联   络   地   址:

开  户  行  名 称：

开  户  行  帐 号：

开  户  行  地 址：

签署日期：　年　　月　　日

附录一-1 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营时限：

姓名：                                       性别：

年龄：                                       职务：

系：                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位章）

年 月  日

附录一-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

武汉亚洲心脏病医院  （招标人名称）：

（投标人全称）是在中华人民共和国境内注册的的具有独立法人资格的合法单位，法定地址：本人           （姓名）系上述单位的法定代表人，现授权            ，职务为             （全权代表姓名、职务）作为我公司本投标项目的投标项目负责人，以我公司名义，代表我司全权办理武汉亚洲心脏病医院三层CCU空调管道和末端设备改造工程 （招标项目名称）的招标活动，包括但不限于投标、谈判、签约等具体工作，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

随本授权委托书提交的附件一：法定代表人身份证复印件；附件二：授权委托人身份证复印件为本授权委托书的有效组成部分，我司均予以认可。

授权委托人根据授权权限，以我司名义澄清、说明、补正、递交、修改和处理本工程投标有关的所有事实，我司均予以承认，其法律后果由我司承担。我司对授权委托人的签名负全部责任。

本授权自我司发出之日起有效，授权书有效期至本工程施工合同签署前一直有效，授权委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托人无权转委托权。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权委托人（签字）：

身份证号码：

附件一：法定代表人身份证复印件

附件二：授权委托人身份证复印件

备注：投标人须按上述要求提交附件资料，否则此授权书无效。

附录二-1：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录二-2 资格证明文件

资格证明文件

1.营业执照副本复印件

2.资质证书

3.项目负责人建造师证书、安全生产考核合格证书

4.业绩证明文件（合同复印件或中标通知书）

附录三：投标人2022年至2024年主要工程业绩表

投标人2022年至2024年主要工程业绩资审表（盖章有效）

| 工程名称 |  | 建筑面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主 |  | 层高 |  |
| 开竣工时间 |  | 合同金额 |  |
| 工程地点 |  | 合同条款 |  |
| 质量评定 |  |  |  |
| 获得何种 奖项 |  | 备注 |  |

（本表可复制）                           年        月         日

附录四：主要项目机构成员情况介绍

主要项目机构成员情况介绍

项目团队人员应提供身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，项目经理及技术负责人其他应提供的文件见附录四-1。

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 本项目拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附录四-1：投标人项目经理及技术负责人资审表

投标人项目经理简历表（盖章有效）

项目经理应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

投标人技术负责人简历表（盖章有效）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在担任技术负责人职务下同类工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工程日期 |  | 工程质量 |

附录五：近三年财务状况表

近三年财务状况

| 项目名称 | 内 容 | 提供资料 |
| --- | --- | --- |
| 近三年净资产额 |  | 提供近三年经过合法审计机构审计的资产负债表 |
| 近三年平均净资产额 |  |  |
| 近三年资产负债率 |  | 提供近三年经过合法审计机构审计的资产负债表 |
| 资信等级 |  | 提供加盖法人公章的资信等级证书的复印件 |

本表近三年指：2022年-2024年

附录六：诉讼及不良行为记录

诉讼及不良行为记录

| 1．近三年包括现阶段由合同引起的诉讼或仲裁史，请按下表要求项目填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件所涉及的发包人名称 | 诉讼原因 | 争端事件 | 争议金额 | 公司是否胜诉 |
| 2．近三年包括现阶段的不良行为记录，请如实填写。 |  |  |  |  |
| 3. 近三年包括现阶段的恶意投诉，请如实填写。 |  |  |  |  |

注：如没有诉讼及不良行为的记录，则填“无”

附录七：售后服务表

售后服务表

| 可提供的优惠条件 | 服务内容 |
| --- | --- |

年      月      日

附录八：商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件及合同条款内容 | 投标人回复 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

备注说明：投标人须在满足招标人要求的前提下提出偏离事项

附录九：承诺书

承诺书

致：武汉亚洲心脏病医院

我公司参与贵单位武汉亚洲心脏病医院三层CCU空调管道和末端设备改造工程 的投标工作，我单位郑重承诺：

- 我单位在中华人民共和国注册并合法运营，具有独立承担民事责任的能力，在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

- 三年内没有重大违法记录；未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；近两年不存在挂靠和非法分包行为；

- 我单位及项目经理均没有因为违法、被政府职能部门处罚而造成无法履约或合同备案等类似法律情况。

- 我单位、法定代表人及项目负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

- 不出借、挂靠资质；

后期如发生异议或投诉，也将授权投标项目经理本人参与处理，本单位法定代表人将在异议或投诉书中真实署名并实际参与业主或监管部门的质询，否则，异议或投诉不成立；

- 项目经理、项目联系人、及参与本工程的项目团队人员均为我单位正式员工，并提供相关社保等有效证明。

- 投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消（合格）资格、投标或中标（候选人）资格、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

投标人：                                          （盖章）

法定代表人或获授权代表：                          （签字或盖章）

项目经理：                                        （签字）

项目经理证书编号：

日期：      年   月   日

附录十

招标文件中要求投标人提供的其他证明材料和投标人认为必要的材料

- 合同协议书及合同条款

合同协议书

合同条款及附件

- 技术要求

- 改造范围平面示意图